Projektdokumentation

# Projektübersicht

In diesem Projekt wird eine Webanwendung mit dem Titel „Fair Living“ entwickelt, die ein gamifiziertes Haushaltsmanagementsystem darstellt.

## Motivation

Die Verteilung von Aufgaben in privaten Haushalten ist oft nicht transparent geregelt, was zu einer als unfair wahrgenommenen Verteilung der Arbeitsaufgaben und zu einer daraus resultierenden Unzufriedenheit der Haushaltsmitglieder führen kann.

Den Haushaltsmitgliedern fehlt eine Übersicht darüber wer welche Aufgabe wie oft erledigt hat, wodurch eine objektive Bewertung der Aufgabenverteilung erschwert ist und die Motivation der Haushaltsteilnehmer sich an den Haushaltsaufgaben zu beteiligen niedrig ist.

## Zielsetzung

Das Ziel dieses Projekts ist die Entwicklung einer Fullstack-Webanwendung für die Verwaltung sowie faire Verteilung von Aufgaben in Mehrpersonenhaushalten.

Die Anwendung soll die Nutzer spielerisch motivieren sich aktiv am Haushalt zu beteiligen und ein faires Zusammenleben in Wohngemeinschaften durch eine dynamische Aufgabenverteilung gewährleisten. Des Weiteren soll die Anwendung den Nutzern Transparenz über absolvierte Haushaltsaufgaben durch statistische Auswertungen liefern.

## Abgrenzung

Der Fokus des Projekts liegt auf der Entwicklung einer Anwendung mit Funktionalität für die Organisation, Verteilung und Auswertung von Haushaltsaufgaben. Für die Stärkung der Motivation der Haushaltsmitglieder werden Elemente der Gamification in die Anwendung integriert.

Funktionen, die darüber hinausgehen, wie die Möglichkeit zur Kommunikation zwischen den Haushaltsmitgliedern, sind nicht Bestandteil der Softwareanwendung.

## Repository

Der Quellcode des Projekts sowie alle für die Erstellung des Portfolios benötigten Dokumente können in dem folgenden GitHub-Repository abgerufen werden:

https://github.com/AntonZ1997/FairLiving

# Risikomanagement

Während der Entwicklung von Fair Living gibt es verschiedene Risiken, die bei Eintritt unterschiedliche Auswirkungen auf die erfolgreiche Implementierung der Anwendung haben können.

Im folgenden Abschnitt werden die möglichen Risiken mitsamt Eintrittswahrscheinlichkeiten und Auswirkungen auf die Entwicklung sowie Gegenmaßnahmen zur Minimierung der Wahrscheinlichkeiten aufgelistet.

## Zu hoher Funktionsumfang

Wenn der Funktionsumfang der Anwendung zu hoch ist, kann es die Komplexität der Entwicklung von Fair Living erhöhen, wodurch sich eine zeitliche Abweichung vom Projektplan ergeben kann. Die Eintrittswahrscheinlichkeit dieses Risikos ist als mittel einzustufen, da das Risiko bei einer guten Planung minimiert, aber nicht komplett verhindert werden kann. Die Auswirkung auf das Projekt bei Eintritt dieses Risikos ist hoch, da eine Verzögerung dafür sorgen kann, dass andere Projektaufgaben weniger Entwicklungszeit erhalten als benötigt und die Qualität der Anwendung darunter leiden könnte. Gegenmaßnahmen, um die Risikowahrscheinlichkeit zu minimieren, wären eine gut durchdachte Priorisierung der Arbeitsaufgaben und die Verfolgung eines MVP-Ansatzes, wobei die Entwicklung anwendungskritischer Funktionen die höchste Priorität erhält.

## Komplexität in der Fairness-Logik und dynamischen Aufgabenverteilung zu hoch

Wenn die Komplexität des zu entwickelnden Fairness-Logik und die darauf basierende dynamische Aufgabenverteilung der Anwendung zu hoch wird, kann es hohe Auswirkungen auf die erfolgreiche Umsetzung des Projekts haben. Bei Eintritt dieses Risikos würde eine Verzögerung des Projektendes stattfinden, da es sich bei der Funktion um eine Kernfunktion handelt, wodurch die erfolgreiche Umsetzung somit essenziell für das Projekt ist. Die Wahrscheinlichkeit für den Eintritt des Risikos ist als mittel einzustufen, da ich bisher noch keine Erfahrung mit der Entwicklung eines solchen Algorithmus gemacht habe. Eine Gegenmaßnahme, um das Risiko zu minimieren wäre eine frühe, vereinfachte erste Implementierung des Algorithmus. Dies würde eine schnelle Funktionsfähigkeit der Anwendung gewährleisten, wodurch später mehr Zeit für die Entwicklung eines komplexeren Algorithmus bleibt.

## Datenverlust

Ein weiteres Risiko bei der Entwicklung wäre ein Datenverlust der Anwendungsdateien. Die Eintrittswahrscheinlichkeit ist gering, die Auswirkungen bei Eintritt wären aber hoch, da der Verlust wichtiger Daten einen enormen Zeitverzug verursachen würde. Gegenmaßnahmen wären die Nutzung eines GitHub-Repositories, wobei viele kleine Commits durchgeführt werden sollten, um einen möglichen Datenverlust stets so klein wie möglich zu halten.

# Zeitplanung

Tab. 1 Arbeitspakete mit geschätzter Dauer

| Arbeitspaket | Dauer |
| --- | --- |
| Anforderungsanalyse | 1 Tag |
| Datenmodell erstellen | 1 Tag |
| Geschäftsprozesse beschreiben | 1 Tag |
| Technologie aufsetzen (Angular, Spring Boot, PostgreSQL) | 0.5 Tag |
| Authentifizierung (Login, Benutzerverwaltung) | 1 Tag |
| Aufgabenverwaltung (Anlegen, bearbeiten, löschen) | 2 Tage |
| Gamification System (XP, Level, Achievements, Ranking und Streaks) | 2 Tage |
| Fairness-Algorithmus und dynamische Aufgabenverteilung | 3 Tage |
| Statistik (Diagramme und Auswertungen) | 3 Tage |
| Frontend-Entwicklung | 5 Tage |
| Testing (Testfälle- und Testprotokoll schreiben) | 3 Tage |
| Abstract schreiben | 2 Tage |

Quelle: Eigene Darstellung

Die Gesamte Projektdauer beträgt aufsummiert 24.5 Tage.